**Статьи 6-8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»**

Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного [частью 3](#P8) настоящей статьи.

(часть первая в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D1D521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Период с 29.03.2022 до 30.06.2023 [не учитывается](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2357286F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D2D321289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) при начисления неустойки по ч. 2 ст. 6. По требованиям, предъявленным застройщику до 29.03.2022, [предоставляется](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2357286F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D3D521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) отсрочка до 30.06.2023. О расчете неустойки с 25.02.2022 до 30.06.2023 см. [Постановление](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2357286F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D3D221289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) Правительства РФ от 26.03.2022 N 479. |  |

2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой [ставки рефинансирования](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339DCB2F522A622B298DA10EE023C782668D2499B3F90CA7D6CB287CC8oE12J) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 [N 111-ФЗ](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D1D721289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ), от 03.07.2016 [N 304-ФЗ](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D5D121289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ))

3. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398C823562F6E762385F802E224C8DD638A3599B3FD10A6D6D621289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) Российской Федерации.

Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором

1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D1D121289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

1.1. При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства).

(часть 1.1 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D5D321289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 03.07.2016 N 304-ФЗ)

2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в [части 1](#P12) настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D1D021289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены договора;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с [частью 2 статьи 9](#P80) настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D1D321289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

4. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными.

5. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A532D60762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D5DD21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 17.06.2010 N 119-ФЗ)

5.1. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

(часть 5.1 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A532D60762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D5DC21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 17.06.2010 N 119-ФЗ)

6. Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный застройщиком с участником долевого строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

(часть 6 в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D5DD21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 03.07.2016 N 304-ФЗ)

7. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий.

(часть 7 в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7DAD521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 03.07.2016 N 304-ФЗ)

8. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, предусмотренного [частью 6](#P28) настоящей статьи, застройщик уплачивает гражданину - участнику долевого строительства, приобретающему жилое помещение для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере, определяемом [пунктом 1 статьи 23](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2855206D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A4DBDC21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". Если недостаток (дефект) указанного жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, не является основанием для признания такого жилого помещения непригодным для проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как процент, установленный [пунктом 1 статьи 23](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2855206D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A4DBDC21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта).

(часть 8 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7DAD421289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 03.07.2016 N 304-ФЗ)

Статья 8. Передача объекта долевого строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Установлены особенности передачи объекта долевого строительства дольщику в период с 25.03.2022 по 30.06.2023 включительно ([Постановление](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2357286C762385F802E224C8DD638A3599B3F646F69680277DCEFFEB22EB92FA47o31AJ) Правительства РФ от 23.03.2022 N 442). |  |

1. Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче объекта долевого строительства. В передаточном акте или ином документе о передаче объекта долевого строительства указываются дата передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 [N 304-ФЗ](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D1339ECB2A52216F762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7DAD621289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ), от 29.07.2017 [N 218-ФЗ](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2E5E2F60762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A3D3D621289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ))

2. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2D532868762385F802E224C8DD638A3599B3FD12AFDAD521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

3. После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока. При этом не допускается досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства, если иное не установлено договором.

(в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D6D521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

3.1. Передача застройщиком индивидуального жилого дома и образуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка, на котором расположен данный жилой дом, и принятие указанных объектов участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче индивидуального жилого дома и земельного участка после государственного кадастрового учета таких объектов. В передаточном акте или ином документе о передаче индивидуального жилого дома и земельного участка указываются дата передачи, кадастровые номера и основные характеристики индивидуального жилого дома и земельного участка, обязательство по договору аренды земельного участка, права на который подлежат передаче в состав общего имущества, а также иная информация по усмотрению сторон.

(часть 3.1 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398C92E532F6D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D7D321289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 30.12.2021 N 476-ФЗ)

3.2. Передача индивидуального жилого дома и земельного участка застройщиком и принятие указанных объектов участником долевого строительства являются основанием для государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на земельный участок, находящийся в собственности застройщика, или аренды, если земельный участок находится в аренде у застройщика.

(часть 3.2 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398C92E532F6D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D7DD21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 30.12.2021 N 476-ФЗ)

3.3. Земельный участок в границах территории малоэтажного жилого комплекса, входящий в состав общего имущества и находящийся в собственности застройщика, переходит в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса, в порядке, предусмотренном [частями 3](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2D572F68762385F802E224C8DD638A3599B7FD14AC86846E29C7E0EF38F594E447398CoE1AJ), [7](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2D572F68762385F802E224C8DD638A3599B7FC17AC86846E29C7E0EF38F594E447398CoE1AJ) и [8 статьи 23.6](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CA2D572F68762385F802E224C8DD638A3599B7FC1BAC86846E29C7E0EF38F594E447398CoE1AJ) настоящего Федерального закона.

(часть 3.3 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398C92E532F6D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D7DC21289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 30.12.2021 N 476-ФЗ)

3.4. В случаях, не предусмотренных [частью 3.3](#P48) настоящей статьи, земельный участок в границах территории малоэтажного жилого комплекса, права по которому включаются в состав общего имущества, подлежит предоставлению без проведения торгов в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора лицам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса. Права и обязанности застройщика по договору аренды указанного земельного участка переходят лицам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса, пропорционально площади земельных участков, занятых этими жилыми домами, с возникновением у таких лиц права аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

(часть 3.4 введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398C92E532F6D762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A6D4D521289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 30.12.2021 N 476-ФЗ)

4. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за четырнадцать рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных [частью 6](#P55) настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее чем за четырнадцать дней и позднее чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

(часть четвертая в ред. Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D6D421289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)

5. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, указанным в [части 1 статьи 7](#P12) настоящего Федерального закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных [частью 2 статьи 7](#P16) настоящего Федерального закона.

6. Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный [частью 4](#P52) настоящей статьи срок или при отказе участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в [части 5](#P54) настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в [части 3](#P42) настоящей статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником долевого строительства сообщения в соответствии с [частью 4](#P52) настоящей статьи либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.

(часть шестая введена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DDC626B0ACE57176473C9D165A63D13398CB2A572B6C762385F802E224C8DD638A3599B3FD12A7D6D621289BA5BE2BF494E4453D90EB1E19o21AJ) от 18.07.2006 N 111-ФЗ)